Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 11.09.2026 |

Lavori svolti

Completamento del QdC e dei requisiti

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In orario

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

~4h

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 18.09.2026 |

Lavori svolti

Creazione del Gantt, dei casi d’uso e del diagramma di flusso

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In orario

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

~4h

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 25.09.2026 |

Lavori svolti

Creazione del diagramma E-R database e Wireframe + Prime versioni logo

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Problemi con figma per i template Fare a mano le pagine

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In orario

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

~4h, non il 2 ottobre per partecipazione a una giornata informativa dedicata all'AI

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 09.10.2026 |

Lavori svolti

Creazione del DB sql e della web App, creati la funzione di login e lo stile di base del sito + favicon

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Problemi con Apache e connessione al DB per l’accesso, risolti con l’aiuto dell’AI

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Leggermente indietro

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

~4h

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 16.10.2026 |

Lavori svolti

Creazione della funzione di sign-up e inizio dell’integrazione di TCGdex

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Capire perché possiamo accedere a immagini, css e js senza i permessi in security

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Leggermente indietro

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Sistemare accesso al db senza utente root, sistema problema di accesso